HANDOFF TÉCNICO

Home tab — Plan de remediación

Bugs de correctness, optimizaciones de render y trabajo de polish derivados de la auditoría completa del Home.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fecha | 29 de abril de 2026 |
| Documento base | Auditoría completa del Home (snapshot del 2026-04-29) |
| Alcance | Capa de datos, capa visual y performance del Home tab |
| Estimado de esfuerzo | P0 + P1: ~3–4 días de dev. P2: ~3–5 días adicionales. |
| Pre-requisito | Capturar baseline de métricas antes de empezar (ver §1.2) |

# 1. Contexto y resumen ejecutivo

La auditoría del Home identificó 3 bugs de correctness, 8 oportunidades de performance con impacto medible en render budget, y un set de items de polish (a11y, UX, organización de código). Este documento consolida el plan de trabajo y ajusta algunas recomendaciones del audit original donde el fix propuesto era incompleto o no escalaba.

La arquitectura del Home es sólida — el patrón home_snapshot() RPC que seedea ~12 query caches en una sola round-trip es la mayor fortaleza. No se propone tocar esa base. El trabajo se concentra en eliminar redundancia computacional sobre los caches ya calientes, y en cerrar bugs silenciosos.

### 1.1 Problemas críticos resumidos

- Bug funcional: la fecha today se congela al mount del HomeDashboard. Cruzar medianoche con la app abierta = todas las proyecciones financieras quedan stale hasta full remount.

- Performance: useControlV2Data se ejecuta 3 veces por render (HomeScreen, HomeDashboard, tab-bar advisor badge), con 5 useMemo heavy cada vez. ~15 ejecuciones redundantes por render.

- Performance: callbacks no memoizados (confirmCycleStartingBalance, handleDeleteExpense, y 6 más en HomeDashboard) propagados como props causan cascadas de re-renders y re-subscribe innecesarios de useEffect.

- Datos: useFixedExpensePayments tiene un key mismatch con el snapshot (snapshot usa calendar month, hook usa pay-cycle ISO) — esto fuerza un round-trip extra garantizado en cada cold start.

- UX: el badge de notificaciones no actualiza por push real-time (solo por mutation o pull-to-refresh). En una app de finanzas familiares con múltiples usuarios, esto es un bug de producto.

### 1.2 Pre-requisito: capturar baseline antes de empezar

IMPORTANTE — no skipear este paso Antes de aplicar cualquier cambio, capturá las métricas de baseline en builds release (no debug) sobre un device físico de gama media. Sin esto, post-refactor no podemos probar el impacto y los cambios pueden ser correctos en teoría pero invisibles en práctica. Métricas a capturar: TTI (time-to-interactive) en cold start, frame drops durante scroll del Home con animaciones corriendo, memory steady-state después de 2 min idle, battery drain a 5 min idle en Home con screen on. Herramientas: Flipper o React DevTools Profiler para JS thread, Perfetto en Android e Instruments en iOS para UI thread y memoria.

# 2. P0 — Correctness y bugs (hacer primero)

Estos items se cierran antes de tocar performance. Un fix de performance sobre un componente con bug funcional propaga el bug más rápido, no lo arregla.

### P0-1 · Bug: today congelado al mount

Archivo: mobile/components/home/home-dashboard.tsx:82

Síntoma: usuario deja la app abierta cruzando medianoche → todas las proyecciones del Home (cupo diario, días al cierre, projected close) usan la fecha del día anterior. Silencioso, ningún error en logs.

Código actual:

const [today] = useState(() => new Date()); // ... // today se usa en cálculos de projection, dayOfCycle, daysUntilClose

Fix completo (no solo midnight timer):

// hooks/use-current-date.ts import { useEffect, useState } from 'react'; import { AppState, type AppStateStatus } from 'react-native'; export function useCurrentDate(): Date { const [today, setToday] = useState(() => new Date()); useEffect(() => { let timer: ReturnType<typeof setTimeout>; const scheduleNextMidnight = () => { const now = new Date(); const nextMidnight = new Date(now); nextMidnight.setHours(24, 0, 0, 100); // 100ms post-midnight para evitar off-by-one const ms = nextMidnight.getTime() - now.getTime(); timer = setTimeout(() => { setToday(new Date()); scheduleNextMidnight(); }, ms); }; const onAppStateChange = (status: AppStateStatus) => { if (status === 'active') { // OS pudo haber matado el timer en background const now = new Date(); if (now.toDateString() !== today.toDateString()) setToday(now); clearTimeout(timer); scheduleNextMidnight(); } }; scheduleNextMidnight(); const sub = AppState.addEventListener('change', onAppStateChange); return () => { clearTimeout(timer); sub.remove(); }; // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps }, []); return today; }

Auditoría adicional necesaria Antes de hacer el reemplazo, hacé grep de `today` en todo el árbol del Home. Si alimenta keys de React Query con date-string (ej: ['expenses-by-day', familyId, todayISO]), el blast radius es más grande — vas a invalidar caches automáticamente al cambiar la fecha. Confirmá que ese comportamiento es el deseado.

### P0-2 · Memoizar callbacks que se pasan como props

Archivos: home-screen.tsx:102, 144 y home-dashboard.tsx:187-229

Síntoma: re-render cualquiera de HomeScreen/HomeDashboard recrea identidades de funciones. Los useEffect de los hijos que las tienen en deps re-subscriben cada vez. Componentes downstream re-renderean aunque la data no haya cambiado.

Callbacks a wrappear con useCallback:

- confirmCycleStartingBalance — home-screen.tsx:102

- handleDeleteExpense — home-screen.tsx:144

- handleChipConfirm — home-dashboard.tsx

- handleCycleSheetClose / Save / KeepDefault — home-dashboard.tsx

- handleAddExpense — home-dashboard.tsx

- handleViewGastos / handleViewFijos — home-dashboard.tsx

- onRetry inline en home-dashboard.tsx:288

Memoización en pareja — leer antes de codear Wrappear callbacks en useCallback sin envolver los hijos receptores en React.memo es perf-theater. No produce ningún beneficio. Los hijos que reciben estos callbacks (MonthSummaryCard, HomeActivitySection, MetaCard, HomeHeader) deben ser envueltos en React.memo en el mismo PR. Si no, el trabajo de useCallback se desperdicia.

### P0-3 · Eliminar la triple invocación de useControlV2Data

Archivos: home-screen.tsx:64, home-dashboard.tsx:104, app-tabs.tsx:30

Síntoma: el hook se ejecuta 3 veces por render del Home tree. React Query deduplica fetches pero NO cómputos. 5 useMemo heavy × 3 invocaciones = ~15 ejecuciones redundantes por render.

Corrección al fix propuesto en la auditoría original El audit original sugiere 'levantar el hook a HomeScreen y pasar como props'. Esto NO funciona porque la 3ª invocación está en app-tabs.tsx (tab-bar advisor badge), que vive fuera de HomeScreen. No se puede prop-drillear sin romper la arquitectura de tabs. El fix correcto es mover los useMemo heavy adentro del select: de React Query. Ahí el costo computacional se memoiza por identidad de la respuesta del cache, no por componente. Si la data no cambió, los memos no recomputan en ninguna invocación, sin importar cuántas veces se llame el hook.

Refactor — pasar la lógica de cómputo a select::

// hooks/use-control-v2-data.ts // ANTES: los useMemo viven en el componente, recomputan por cada invocación del hook // // DESPUÉS: pasarlos al select de la query. React Query los memoiza por identidad // de data. Triple invocación → un solo cómputo (mientras la data no cambie). const computeControlView = (raw: RawControlData) => { // mover acá toda la lógica que hoy está en los 5 useMemo: const causal = runCausalEngine(raw); const forecast = runForecastEngine(raw, causal); const signals = computeSignals(raw, forecast); const view = buildView(raw, signals); return { causal, forecast, signals, view, data: raw }; }; export function useControlV2Data() { const familyId = useFamilyId(); return useQuery({ queryKey: ['control-intelligence', familyId], queryFn: () => fetchControlIntelligence(familyId), select: computeControlView, // <- acá staleTime: 2 * 60_000, enabled: !!familyId, }); }

Bonus: una vez que el hook devuelve un objeto memoizado por identidad, lazy-importar causal-engine / forecast-engine / persona para que new users (usingMock=true) no carguen estos módulos. Esto es lo que el audit original etiquetó como P2-5.

### P0-4 · Fix key mismatch de useFixedExpensePayments

Archivo: hooks/use-fixed-expense-payments.ts:23 + RPC home_snapshot

Síntoma: el snapshot devuelve fixed-expense-payments por calendar month, pero el hook los pide por pay-cycle ISO. Las query keys nunca matchean. Resultado: round-trip de red garantizado en cada cold start aunque el snapshot ya traiga la data.

Fix: alinear ambos al pay-cycle (preferible — es la unidad lógica de la app). El snapshot debe retornar payments del cycle actual, no del mes calendario.

Por qué no fue P1 en el audit original: estaba enterrado en la sección 3.1 como observación. Se elevó a P0 porque es 1 round-trip garantizado por cold start, fácilmente eliminable.

### P0-5 · Optimistic delete con invalidación quirúrgica

Archivo: hooks/use-delete-expense.ts (consumido en HomeActivitySection)

Síntoma: la invalidación actual (invalidateFamilyBudgetData) tira ~7 caches por un solo delete. El usuario percibe la operación como instantánea pero internamente disparamos cascada de fetches. En conexiones lentas se ve un flash de re-loading.

Fix con optimistic update + rollback:

export function useDeleteExpense() { const queryClient = useQueryClient(); const familyId = useFamilyId(); return useMutation({ mutationFn: (expenseId: string) => deleteExpenseRPC(expenseId), onMutate: async (expenseId) => { const keys = [ ['expenses', familyId], ['expenses-recent', familyId, 6], ]; await Promise.all(keys.map(k => queryClient.cancelQueries({ queryKey: k }))); const snapshots = keys.map(k => [k, queryClient.getQueryData(k)] as const); keys.forEach(k => { queryClient.setQueryData(k, (old: Expense[] ¦ undefined) => old?.filter(e => e.id !== expenseId) ); }); return { snapshots }; }, onError: (_err, _id, ctx) => { ctx?.snapshots.forEach(([k, data]) => queryClient.setQueryData(k, data)); }, onSettled: () => { // Invalidación quirúrgica — solo lo que realmente cambió por el delete queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['expenses', familyId] }); queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['expenses-recent', familyId, 6] }); // Totales se recomputan en client desde 'expenses', no necesitan invalidación. }, }); }

# 3. P1 — Render budget y experiencia

Estos items mejoran responsiveness y resuelven gaps de UX. Aplicar después de cerrar P0.

### P1-1 · Reemplazar ParticleField por una sola Skia canvas (o eliminar)

Archivo: mobile/components/home/hero-aurora.tsx:172, 212

Estado actual: 22 partículas, cada una con su propio shared value + worklet + AnimatedView. Loops corriendo aunque la app esté en background (freezeOnBlur: false global). Mayor contribuyente al frame budget del Home.

Corrección al fix original El audit original sugiere reducir 22 → 8 partículas. Esto es el peor de los dos mundos: seguís pagando el costo arquitectural de N nodos Reanimated independientes, y las partículas siguen siendo casi imperceptibles sobre el aurora blur. Recomendación: 22 → 0 (eliminar el efecto), o 22 → 1 single Skia canvas usando useFrameCallback que pinta todas las partículas en una sola draw call. La opción intermedia no aporta.

### P1-2 · Lazy-mount de los CycleBalancePromptSheet

Archivo: home-dashboard.tsx:296-318

Hoy ambas variants (OnboardingAvailableSheet y SalaryConfirmationSheet) están siempre montadas — 357 LOC + gesture worklets dormidos detrás de visible={false}. Wrap en condicional para que solo se monten cuando isCycleBalanceSheetOpen sea true.

{isCycleBalanceSheetOpen && cycleSheetVariant === 'onboarding' && ( <OnboardingAvailableSheet ... /> )} {isCycleBalanceSheetOpen && cycleSheetVariant === 'salary' && ( <SalaryConfirmationSheet ... /> )}

### P1-3 · Channel realtime en el Home tab

Archivo: nuevo, dentro de HomeScreen

Re-priorización vs auditoría original (de P2 → P1) El audit original lista esto como P2-10. En una app de finanzas familiares donde dos usuarios pueden agregar gastos simultáneamente, que el Home no refresque por push real-time es un bug de producto, no un nice-to-have. Subido a P1.

Replicar el patrón de useFamilyNotificationsRealtime pero apuntando a tablas que muestra el Home: expenses, fixed_expenses, savings_goals, notifications. Subscribirse en mount, unsubscribe en unmount. En cada INSERT/UPDATE/DELETE relevante, queryClient.invalidateQueries sobre el key correspondiente.

### P1-4 · select: narrowing en hooks de Home

Hoy ningún hook tiene select: para narrow del payload. Cada componente se re-renderea cuando cualquier campo de la respuesta cambia, aunque solo le importe uno.

Lista completa de hooks que necesitan select::

| Hook | select propuesto | Por qué |
| --- | --- | --- |
| useUnreadNotificationsCount | (n) => n > 0 | header solo necesita boolean |
| useFamilyMembers | (rows) => rows.map(({id, displayName, avatarUrl}) => ...) | FamilyStrip solo lee 3 campos |
| useMyProfile | (p) => p?.displayName?.split(' ')[0] | GreetingHeader solo lee primer nombre |
| useSavingsGoal | (g) => g && {id, target, current, emoji, name} | MetaCard no necesita el row completo |
| useFixedExpenses | (rows) => rows.filter(r => r.status !== 'archived') | filtrado client-side hoy hecho en el componente |

### P1-5 · Persistir React Query cache (eliminar el BlockingScreenView)

Archivo: setup de QueryClient + AppStackShell

El BlockingScreenView durante home_snapshot es un anti-patrón en mobile. Hoy usuarios recurrentes ven un wall full-screen aunque tengamos data válida del último cold start.

Patrón propuesto (stale-while-revalidate persistente):

- Hidratar React Query desde MMKV antes de fire del RPC.

- Mostrar UI inmediatamente con caches persistidas.

- Disparar home_snapshot en background, revalida silenciosamente.

- BlockingScreenView solo si NO hay cache persistida (primer login o storage limpio).

Librería: @tanstack/query-async-storage-persister + react-native-mmkv como storage backend.

### P1-6 · Split de HomeDashboard (god component)

Archivo: home-dashboard.tsx (334 LOC)

3 hooks heavy + 2 useEffects + 3 useMemos + ~15 callbacks + presentational JSX en un solo componente. Causa raíz de varios items P0/P1: cada cambio re-renderea el universo entero.

Split sugerido:

- HomeDashboardData — todos los hooks y useMemos. Expone Context con la data computada.

- HomeDashboardChrome — presentational. Lee del Context. Wrappable en React.memo trivialmente.

- HomeDashboardSheets — los 2 cycle-balance prompts, lazy-mounted (P1-2).

# 4. P2 — Polish y deuda técnica

Items de menor impacto inmediato pero importantes para mantener la calidad del código y la experiencia. Aplicar cuando P0+P1 estén cerrados.

| # | Item | File:Line | Por qué |
| --- | --- | --- | --- |
| P2-1 | Skeleton para HomeHeroCard | home-hero-card.tsx | Hoy muestra $0 disponible durante el gap entre snapshot resolve y data hidratada. Shimmer placeholder evita el flash zero. |
| P2-2 | Memoizar variablesTone / fijosTone | month-summary-card.tsx:40-79 | 8 ternaries inline allocan objetos nuevos cada render. useMemo o constantes a nivel módulo. |
| P2-3 | React.memo en AmbientBackdrop / AmbientBlobs | ambient-backdrop.tsx, ambient-blobs.tsx | Re-renderean con cada cambio de HomeDashboard sin necesidad. |
| P2-4 | Lazy-import de causal/forecast/persona | use-control-v2-data.ts:41-45 | New users (usingMock=true) cargan estos módulos sin necesitarlos. Reduce bundle inicial. |
| P2-5 | Lazy-import de @shopify/react-native-skia | hero-aurora.tsx | Binding nativo pesado. HeroAurora ya tiene fallback estático — usar fallback mientras Skia carga async. |
| P2-6 | Mover componentes muertos / cluster control-* | mobile/components/home/ | Borrar alerts-strip, shortcut-card, home-advisor-strip. Mover cluster control-* a control-v2/. |
| P2-7 | MetaCard CTA cuando no hay savings goal | home-dashboard.tsx | Hoy si no hay goal, slot desaparece. Una 'Crear tu primera meta' cierra el gap de onboarding. |
| P2-8 | Bumpear staleTime para data inmutable | varios | Categorías, fixed-expenses, family-members, savings-goal: 5 * 60_000 vs el global 30s. |
| P2-9 | Cron failure observability | server-side | Si cron_compute_velocity_snapshots falla una noche, el Home muestra mock data sin indicador. Agregar staleness flag al payload. |

# 5. Accesibilidad — re-priorizado

Cambio respecto al audit original El audit lista a11y como P2 (P2-8 y P2-9). Para una app de finanzas, la card hero es lo PRIMERO que un usuario con VoiceOver/TalkBack escucha al abrir la app. Re-priorizado a P1.

### Items obligatorios

- HomeHeroCard como summary unit: agregar accessibilityRole='summary' + accessibilityLabel compuesto en el container. Hoy screen readers leen elementos sueltos pero no anuncian la card como unidad.

- maxFontSizeMultiplier cap: hero (42px) y greeting (34px). Dynamic type 2× puede overflow la card. Cap a 1.4x.

- FamilyStrip cluster: agregar accessibilityRole='group' + label que liste a los miembros.

- GreetingHeader: agregar accessibilityRole='header' al text del greeting.

### Test obligatorio antes del merge

Recorrer el Home con VoiceOver activo (iOS) y TalkBack activo (Android), documentar en el PR el flow de lectura. Si no hay device físico disponible, simulator de iOS soporta VoiceOver.

# 6. Plan de PRs sugerido

Para no convertir esto en un mega-PR ingobernable:

| PR | Alcance | Items | Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| PR 1 | Bug fix: today + key mismatch fixed-expense-payments + optimistic delete | P0-1, P0-4, P0-5 | ~1 día |
| PR 2 | Memoización: useCallback + React.memo en hijos receptores | P0-2 | ~0.5 día |
| PR 3 | Refactor useControlV2Data: cómputo en select: | P0-3 | ~1 día |
| PR 4 | Render budget: lazy sheets + ParticleField + select: narrowing | P1-1, P1-2, P1-4 | ~1 día |
| PR 5 | Realtime channel en Home | P1-3 | ~0.5 día |
| PR 6 | Persistir React Query cache + eliminar BlockingScreenView | P1-5 | ~1 día |
| PR 7 | Split de HomeDashboard | P1-6 | ~1 día |
| PR 8 | A11y: hero summary + caps + roles + test con VoiceOver/TalkBack | §5 | ~0.5 día |
| PR 9 | Polish (P2 batch) | P2-1 a P2-9 | ~3-5 días, en chunks |

Reglas para los PRs 1. Cada PR debe incluir captura de las métricas (TTI, frame drops, memoria) antes y después en la descripción. Si no se puede medir, no se puede declarar éxito. 2. Los PRs 1-3 son blocking (correctness y perf base). El resto se puede paralelizar con buena disciplina de rebases. 3. PR 8 (a11y) requiere device físico para test real, no simulador. Coordinar con QA si no tenés device a mano. 4. Tests unitarios para useCurrentDate y la nueva lógica de optimistic delete son obligatorios antes del merge.

# 7. Resultados esperados

Si se aplican P0 + P1 completos, los rangos esperados son los siguientes. Estos son estimados — la baseline capturada en §1.2 es lo que valida o refuta cada cifra. Si post-refactor las métricas no muestran el delta esperado, hay que investigar por qué antes de declarar el trabajo completo.

| Eje | Mejora estimada | Driver principal |
| --- | --- | --- |
| JS thread | ~30% menos cómputo por render | Consolidación de useControlV2Data + memoización de callbacks |
| UI thread | ~20+ nodos Reanimated menos | ParticleField eliminado o consolidado en single Skia canvas |
| Memory | ~720 LOC menos siempre montados | CycleBalancePromptSheet lazy |
| Network cold-start | 1-2 round-trips menos | Key mismatch fix + control-intelligence al snapshot |
| TTI cold-start | ~150ms más rápido (estimado) | Suma de los anteriores + persistencia de cache |
| Re-render rate | 3-5× reducción para mutaciones | Memoización de callbacks + select: narrowing |
| Correctness | 2 bugs cerrados | today stale + optimistic delete con rollback |
| Bug producto | 1 cerrado | Realtime para badge de notificaciones |

Total esperado: Home más responsive durante interacción, cold-start medible-mente más rápido para usuarios recurrentes (sin BlockingScreenView), y cierre de tres bugs silenciosos que hoy degradan la experiencia sin generar señales en logs.